# ملخص تشغيلي

تاريخ التوليد: 2026-08-24 06:26

| المؤشر | القيمة |
| --- | --- |
| أوامر العمل | 771 |
| أرقام الإشعار | 5011 |
| التنفيذ المؤكد | 885 |
| لم يثبت تنفيذه | 4126 |
| المحطات | 19434 |
| المغذيات | 849 |
| نسبة التنفيذ | 17.7% |
| جودة البيانات | 94.0% |

# أكثر المحطات ظهورًا

| المحطة | الشهر | الإشعارات | التنفيذ المؤكد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00781 | 2026-08 | 27 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| 00417 | 2026-08 | 26 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| 00415 | 2026-08 | 24 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| 00423 | 2026-08 | 24 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| 00421 | 2026-08 | 22 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| 00424 | 2026-08 | 22 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| 00413 | 2026-08 | 22 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| 00426 | 2026-08 | 20 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| 00414 | 2026-08 | 20 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| 00425 | 2026-08 | 20 | 0 | تحتاج بناء التحليل |

# أكثر المغذيات ظهورًا

| المغذي | الشهر | الإشعارات | التنفيذ المؤكد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HHR5 | 2026-08 | 86 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| Q0007 | 2026-08 | 55 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| Q0004 | 2026-08 | 49 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| BWT2 | 2026-08 | 45 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| AIRPO-7 | 2026-08 | 44 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| J0012 | 2026-08 | 39 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| J0039 | 2026-08 | 38 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| J0010 | 2026-08 | 36 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| J0028 | 2026-08 | 36 | 0 | تحتاج بناء التحليل |
| J0006 | 2026-08 | 32 | 0 | تحتاج بناء التحليل |

# أسباب عدم التنفيذ / الملاحظات

| التصنيف | العدد |
| --- | --- |
| ارتفاع عدد المشتركين / أحمال عالية | 4938 |
| مبرر آخر / يحتاج مراجعة | 2629 |
| مانع تشغيلي / حماية | 1069 |
| نطاق أو بيانات غير واضحة | 276 |
| إلغاء صريح | 93 |
| أعمال منفذة مسبقًا | 83 |
| تعارض أو جدولة | 66 |
| عدم جاهزية الموقع أو المقاول | 46 |
| ملاحظات سلامة | 4 |

# مؤشر الأوقات حسب جهة البرنامج

| الجهة | عدد البرامج | تجاوز النهاية | تجاوز المدة | متوسط تجاوز النهاية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المشاريع | 406 | 13 | 12 | 173.1 |
| الإنشاءات | 552 | 9 | 7 | 120.6 |
| الصيانة | 652 | 6 | 5 | -64.0 |
| الانشاءات | 129 | 1 | 2 | -92.1 |
| غير محدد | 920 | 2 | 0 | -88.6 |
| الحماية | 10 | 0 | 1 | - |
| قطاع النقل | 3 | 1 | 0 | 396.0 |
| توصيلات | 6 | 0 | 0 | - |
| نشاط النقل | 3 | 0 | 0 | - |
| صيانة | 1 | 0 | 0 | - |