ملخص تشغيلي
تاريخ التوليد: 2026-08-24 06:26
	المؤشر
	القيمة

	أوامر العمل
	771

	أرقام الإشعار
	5011

	التنفيذ المؤكد
	885

	لم يثبت تنفيذه
	4126

	المحطات
	19434

	المغذيات
	849

	نسبة التنفيذ
	17.7%

	جودة البيانات
	94.0%


أكثر المحطات ظهورًا
	المحطة
	الشهر
	الإشعارات
	التنفيذ المؤكد
	الحالة

	00781
	2026-08
	27
	0
	تحتاج بناء التحليل

	00417
	2026-08
	26
	0
	تحتاج بناء التحليل

	00415
	2026-08
	24
	0
	تحتاج بناء التحليل

	00423
	2026-08
	24
	0
	تحتاج بناء التحليل

	00421
	2026-08
	22
	0
	تحتاج بناء التحليل

	00424
	2026-08
	22
	0
	تحتاج بناء التحليل

	00413
	2026-08
	22
	0
	تحتاج بناء التحليل

	00426
	2026-08
	20
	0
	تحتاج بناء التحليل

	00414
	2026-08
	20
	0
	تحتاج بناء التحليل

	00425
	2026-08
	20
	0
	تحتاج بناء التحليل


أكثر المغذيات ظهورًا
	المغذي
	الشهر
	الإشعارات
	التنفيذ المؤكد
	الحالة

	HHR5
	2026-08
	86
	0
	تحتاج بناء التحليل

	Q0007
	2026-08
	55
	0
	تحتاج بناء التحليل

	Q0004
	2026-08
	49
	0
	تحتاج بناء التحليل

	BWT2
	2026-08
	45
	0
	تحتاج بناء التحليل

	AIRPO-7
	2026-08
	44
	0
	تحتاج بناء التحليل

	J0012
	2026-08
	39
	0
	تحتاج بناء التحليل

	J0039
	2026-08
	38
	0
	تحتاج بناء التحليل

	J0010
	2026-08
	36
	0
	تحتاج بناء التحليل

	J0028
	2026-08
	36
	0
	تحتاج بناء التحليل

	J0006
	2026-08
	32
	0
	تحتاج بناء التحليل


أسباب عدم التنفيذ / الملاحظات
	التصنيف
	العدد

	ارتفاع عدد المشتركين / أحمال عالية
	4938

	مبرر آخر / يحتاج مراجعة
	2629

	مانع تشغيلي / حماية
	1069

	نطاق أو بيانات غير واضحة
	276

	إلغاء صريح
	93

	أعمال منفذة مسبقًا
	83

	تعارض أو جدولة
	66

	عدم جاهزية الموقع أو المقاول
	46

	ملاحظات سلامة
	4


مؤشر الأوقات حسب جهة البرنامج
	الجهة
	عدد البرامج
	تجاوز النهاية
	تجاوز المدة
	متوسط تجاوز النهاية

	المشاريع
	406
	13
	12
	173.1

	الإنشاءات
	552
	9
	7
	120.6

	الصيانة
	652
	6
	5
	-64.0

	الانشاءات
	129
	1
	2
	-92.1

	غير محدد
	920
	2
	0
	-88.6

	الحماية
	10
	0
	1
	-

	قطاع النقل
	3
	1
	0
	396.0

	توصيلات
	6
	0
	0
	-

	نشاط النقل
	3
	0
	0
	-

	صيانة
	1
	0
	0
	-






